**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**01 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5, 1 этаж, 4 секция, входная группа**  **Ремонт плиточного покрытия**  -демонтаж отошедшей плитки и клея  -обработка поверхности бетона контактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8251 | DSCN8252 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП**  **Ремонт плиточного покрытия**  -демонтаж клея  -обработка поверхности пола бетоноконтактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8377 | DSCN8378 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП**  **Ремонт плиточного покрытия**  -демонтаж отошедшей плитки и клея  -обработка поверхности бетоноконтактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8379 | DSCN8380 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП**  **Ремонт плиточного покрытия**  -демонтаж отошедшей плитки и клея  -обработка поверхности бетоноконтактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8381 | DSCN8382 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП**  **Ремонт плиточного покрытия**  -демонтаж отошедшей плитки и клея  -обработка поверхности бетоноконтактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8383 | DSCN8384 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**02 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, -1 этаж, входная группа**  **Восстановление настенного плиточного покрытия**  -демонтаж клея  -обработка поверхности бетона контактом  -укладка новой плитки  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8389 | DSCN8390 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, -1 этаж,**  **Очистка панелей от клея в грузовом лифте**  -очистка от старого клея  - уборка строительного мусора | |
| DSCN8385 | DSCN8391 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**05 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 2 этаж Входная группа**  Установка доводчика  -установка доводчика  -регулировка доводчика | |
| DSCN8107 | DSCN8552 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 8 этаж Внутренняя лестница**  **Восстановление плинтуса**  -демонтаж старого клея  -установка плинтуса  -затирка швов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8412 | DSCN8417 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Выход в паркинг**  **Восстановление плинтуса**  -демонтаж старого клея  -установка плинтуса  -затирка швов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8414 | DSCN8418 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**06 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8428 | DSCN8522 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8422 | DSCN8533 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8424 | DSCN8553 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**07 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8514 | DSCN8557 |
|  | |
|  | |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8515 | DSCN8560 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8516 | DSCN8555 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**08 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2-3, 1 этаж**  **Установка ёлки**  -сборка каркаса  -установка декоративных ветвей  -навешивание гирлянд | |
| DSCN8535 | DSCN8536 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**09 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электрощитовая**  **Установка полок**  **для защитных средств**  -сборка полок  -установка полки | |
| DSCN8540 | DSCN8541 |
|  | |
| **Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электрощитовая**  **Установка полок**  **для защитных средств**  -сборка полок  -установка полки | |
| DSCN8542 | DSCN8544 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж, входная группа**  **Демонтаж/монтаж поврежденной ступени**  -демонтаж поврежденной ступени  -демонтаж старого клея  -установка новой ступени  -затирка швов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8546 | DSCN8550 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**12 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5,сек1-7,1 этаж Электрощитовая**  **Установка полок**  **для защитных средств**  -сборка полок  -установка полки | |
| DSCN8561 | DSCN8562 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.5,сек1-7,1 этаж Электрощитовая**  **Установка полок**  **для защитных средств**  -сборка полок  -установка полки | |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCN8563.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCN8564.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8565 | DSCN8574 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8566 | DSCN8572 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж проезд на верхнем уровне паркинга**  **Ремонт дорожного покрытия**  -демонтаж поврежденного покрытия  -укладка бетонной смеси  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8567 | DSCN8580 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**13 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8566 | DSCN8572 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж проезд на верхнем уровне паркинга**  **Ремонт дорожного покрытия**  -демонтаж поврежденного покрытия  -укладка бетонной смеси  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8581 | DSCN8643 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 15 этаж Лифтовой холл**  **Устройство облицовки лифтового портала**  -демонтаж старого клея  -установка плитки  -затирка швов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8583 | DSCN8595 |
|  | |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8584 | DSCN8617 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8586 | DSCN8621 |
|  |  |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8587 | DSCN8623 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8588 | DSCN8627 |
| **Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**  **14 декабря 2016г** | |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8590 | DSCN8633 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8592 | DSCN8631 |
|  | |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8593 | DSCN8634 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8594 | DSCN8632 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Выход на парковку**  **Покраска пандуса**  -подготовка пандуса к покраске  -покраска пандуса  -устройство ограждений | |
| DSCN8614 | DSCN8636 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Выход на парковку**  **Покраска двери**  -подготовка двери к покраске  -покраска двери  -устройство ограждений | |
| DSCN8599 | DSCN8638 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Выход на парковку**  **Покраска двери**  -подготовка двери к покраске  -покраска двери  -устройство ограждений | |
| DSCN8600 | DSCN8637 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Выход на парковку**  **Покраска пандуса**  -подготовка пандуса к покраске  -покраска пандуса  -устройство ограждений | |
| DSCN8616 | DSCN8639 |
|  | |
| **Кор.2, 1 этаж Выход на парковку**  **Восстановления дорожного покрытия**  -демонтаж поврежденного покрытия  -укладка раствора  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8598 | DSCN8640 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**15 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8601 | DSCN8663 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8604 | DSCN8660 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8606 | DSCN8662 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8608 | DSCN8667 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8610 | DSCN8653 |
|  | |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8611 | DSCN8655 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка стен грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8612 | DSCN8657 |
| **Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8613 | DSCN8658 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж Выход в паркинг**  **Косметический ремонт**  -шпаклёвка, грунтовка стен  -подготовка стен к покраске  -покраска стен в два слоя  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8644 | DSCN8649 |
|  | |
| **Кор.4, 1 этаж Выход на парковку**  **Покраска пандуса**  -подготовка пандуса к покраске  -покраска пандуса  -устройство ограждений | |  |
| DSCN8647 | DSCN8648 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**16 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, 3 этаж Приквартирный холл**  **Восстановление декоративного элемента**  -монтаж декоративного элемента | |
| DSCN8668 | DSCN8669 |
| **Кор.1, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление поданкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8597 | DSCN8673 |
|  | |
| **Кор.2, 1 этаж Парковка**  **Нанесение разметки машино-места**  -устройство ограждения  -нанесение разметки машино-места | |
| DSCN8671 | DSCN8675 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**19 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3-4, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление под анкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8689 | DSCN8720 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление под анкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8678 | DSCN8721 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, 18 этаж Приквартирный холл**  **Восстановление потолка**  -демонтаж поврежденной плитки  - демонтаж поврежденных профилей  - установка профилей  - установка потолочной плитки | |
| DSCN8682 | DSCN8687 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -очистка стен от отошедшей краски  -обработка стен анти грибковым раствором  -обработка стен грунтовкой | |
| DSCN8694 | DSCN8718 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -очистка стен от отошедшей краски  -обработка стен анти грибковым раствором  -обработка стен грунтовкой | |
| DSCN8695 | DSCN8716 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -очистка стен  -обработка стен анти грибковым раствором  -обработка стен грунтовкой | |
| DSCN8697 | DSCN8719 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -очистка стен от отошедшей краски  -обработка стен анти грибковым раствором  -обработка стен грунтовкой | |
| DSCN8698 | DSCN8714 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -очистка стен от отошедшей краски  -обработка стен анти грибковым раствором  -обработка стен грунтовкой | |
| DSCN8699 | DSCN8715 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**20 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8718 | DSCN8724 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8719 | DSCN8727 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8714 | DSCN8722 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8715 | DSCN8723 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление поданкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8711 | DSCN8731 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**21 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2-3, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление поданкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCN8732.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCN8735.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2-3, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление поданкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8733 | DSCN8734 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, -1 этаж Заглубленный проезд**  **Установка ИДН**  **-**сверление поданкера  -крепление искусственной дорожной неровности | |
| DSCN8739 | DSCN8740 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**22 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж Вестибюль**  **Косметический ремонт стен в вестибюле**  -очистка стены от поврежденной шпаклевки  -грунтовка стен, шпаклёвка стен  -подготовка стен к покраске, покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8743 | DSCN8752 |
|  | |
| **Кор.1, 1 этаж Вестибюль**  **Косметический ремонт стен в вестибюле**  -очистка стены от поврежденной шпаклевки  -грунтовка стен, шпаклёвка стен  -подготовка стен к покраске, покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8744 | DSCN8751 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Вестибюль**  **Косметический ремонт стен в вестибюле**  -очистка стены от поврежденной шпаклевки  -грунтовка стен ,шпаклёвка стен  -подготовка стен к покраске, покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8747 | DSCN8749 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Вестибюль**  **Косметический ремонт стен в вестибюле**  -очистка стены от поврежденной шпаклевки  -грунтовка стен, шпаклёвка стен  -подготовка стен к покраске, покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8748 | DSCN8754 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3,- 1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт стены в коридоре**  -грунтовка стен, шпаклёвка стен  -подготовка стен к покраске, покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8750 | DSCN8756 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**23 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске  -покраска потолка и потолочных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8764 | DSCN8779 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске  -покраска потолка и потолочных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8765 | DSCN8780 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске  -покраска потолка и потолочных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8766 | DSCN8783 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске  -покраска потолка и потолочных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8767 | DSCN8784 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж Выход в паркинг**  **Ремонт входной двери**  -приварка оторванной петли к дверной коробке | |
| DSCN8758 | DSCN8778 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, -1 этаж Устройство звукоизоляции стены в узле управления**  -заполнение минватой участка стены | |
| DSCN2659 | DSCN8760 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, -1 этаж**  **Устройство звукоизоляции стены в узле управления**  -заполнение минватой участка стены | |
| DSCN2661 | DSCN8761 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, -1 этаж**  **Устройство звукоизоляции стены в узле управления**  -заполнение минватой участка стены | |
| DSCN2662 | DSCN8762 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, -1 этаж**  **Устройство звукоизоляции стены в узле управления**  -заполнение минватой участка стены | |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCN2664.jpg | DSCN8763 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**26 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.4, 1 этаж Входная группа**  **Восстановление плиточного покрытия**  -демонтаж поврежденной плитки и клея  -установка плитки затирка швов  -уборка строительного мусора | |
| IMG_20161228_093518 | DSCN8845 |
|  | |
| **Кор.2, -1 этаж Нижний уровень паркинга**  **Установка блокиратора**  -сверление отверстий  -установка блокиратора на анкера  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8843 | DSCN8854 |
| **Кор.2, -1 Нижний уровень паркинга**  **Установка блокиратора**  -сверление отверстий  -установка блокиратора на анкера  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8846 | DSCN8855 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**27 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -обклей-ка стен и декоративных плинтусов  -грунтовка стен  -покраска стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8779 | DSCN8796 |
|  | |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске  -грунтовка стен  - покраска потолка и декоративных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8785 | DSCN8790 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске  -грунтовка стен  - покраска потолка и декоративных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8786 | DSCN8791 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Коридор**  **Косметический ремонт в коридоре**  -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске  -грунтовка стен  - покраска потолка и декоративных плинтусов  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8787 | DSCN8793 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг**  **Устройство облицовки стены**  **-**демонтаж плиточной облицовки со стены  -обработка участка стены антисептикам  -установка новой плитки  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8768 | DSCN8797 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**28 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 2 этаж Холл**  **Установка пластиковых уголков**  -установка уголков на клей  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8798 | DSCN8856 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 2 этаж Холл**  **Установка пластиковых уголков**  -установка уголков на клей  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8799 | DSCN8857 |
|  | |
|  | |
| **Кор.1, 2 этаж Холл**  **Установка пластиковых уголков**  -установка уголков на клей  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8800 | DSCN8858 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 2 этаж Холл**  **Установка пластиковых уголков**  -установка уголков на клей  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8801 | DSCN8859 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 2 этаж Холл**  **Установка пластиковых уголков**  -установка уголков на клей  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8802 | DSCN8860 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг**  **Устройство облицовки стены**  -грунтовка стены  -шпаклёвка стены  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8769 | DSCN8825 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг**  **Устройство облицовки стены**  -грунтовка стены  -шпаклёвка стены  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8770 | DSCN8826 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг**  **Устройство облицовки стены**  -грунтовка стены  -шпаклёвка стены  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8797 | DSCN8827 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг**  **Устройство облицовки стены**  -грунтовка стены  -шпаклёвка стены  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8803 | DSCN8828 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж, внутренняя лестница**  **Замена потолочной плиты**  -демонтаж потолочной плитки  -установка новой плитки  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8805 | DSCN8850 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж, внутренняя лестница**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8811 | DSCN8818 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 1 этаж Тамбур выход на парковку нижний уровень**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8812 | DSCN8819 |
|  | |
| **Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8814 | DSCN8821 |
|  | |
| **Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8815 | DSCN8822 |
|  | |
| **Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8816 | DSCN8823 |
|  | |
| **Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Косметический ремонт тамбура**  -грунтовка стен  -шпаклёвка стен  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8817 | DSCN8824 |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**29 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.2, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Замена потолочной плитки**  -демонтаж потолочной плиты  -установка новой потолочной плиты  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8836 | DSCN8837 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.3, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице**  **Замена потолочной плитки**  -демонтаж потолочной плиты  -установка новой потолочной плиты  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8838 | DSCN8839 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кор.1, 2 этаж Общий коридор**  **Замена потолочной плитки**  -демонтаж потолочной плиты  -установка новой потолочной плиты  -уборка строительного мусора | |
| DSCN8840 | DSCN8848 |
|  | |
| **Кор.1, 2 этаж Общий коридор**  **Замена потолочной плитки**  -демонтаж потолочной плитки  -установка новой плитки  -уборка строительного мусора | |
|  | DSCN8849 |
|  | |

**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**30 декабря 2016г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пандус со стороны ул.Ак.Анохина**  **Установка столбиков**  -демонтаж потолочной плитки  -установка новой плитки  -уборка строительного мусора | |
| Picture 00002.jpg | Picture 00011.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Пандус со стороны ул.Рузская**  **Установка столбиков**  -демонтаж потолочной плитки  -установка новой плитки  -уборка строительного мусора | |
| Picture 00003.jpg | Picture 00009.jpg |